|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum | Naša značka | Vybavuje | Priamy telefón |
| 17. 02. 2023 |  | Tomáš Hlavna | + 421 905615982 |

|  |
| --- |
| Vec: **“Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ“ – OZNÁMENIE** Oznamujeme Vám, že práce na projekte ” Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ ”, budú prebiehať od 20.02.2023 podľa harmonogramu prác. Predbežný harmonogram prác na obdobie 20.02.2023 – 03.03.2023  1. betonáž zvislých a vodorovných nosných konštrukcií v časti prístavba od 23.2.2023
2. murárske práce v časti nadstavba od 20.02.2023

     S pozdravom  |

V Bratislave. dňa 17.02.2023 Podpis: